智多金多币种智能交易系统

V3

完整项目架构设计与落地实施计划

动态选币 · EIP专业证据 · 三GPU智能决策 · Maker执行 · 持仓隔离 · TP守护 · Vue金融工作台

V3 架构结论 默认综合选币明显偏主流高流动性；15m为默认方向主证据；4h/日线/周线只提高权重；AI负责方向和1–5分钟价格区间；Entry Manager负责最终Maker价格；自动TP；自动止损执行链不存在。

| 版本 | 3.0.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-08-23 |
| 基础包 | Engine + Contracts + Core + Vue Dashboard + Mock Full Loop |
| 后续执行 | Codex 5.6 Terra 分阶段生产化 |

# 阅读导航

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 01–05 | 产品目标、原则、系统分层、选币与动态交易池 |
| 06–10 | 质量/频率、多周期、指标、EIP、三GPU AI Fabric |
| 11–15 | AI协议、Entry Manager、订单、持仓TP、Experience |
| 16–19 | Vue Dashboard、设置、API/WS、基础包运行能力 |
| 20–24 | 生产外部依赖、安全测试、验收与技术依据 |
| 附录A | 基础包实现状态 |
| 附录B | 基础设施与部署 |
| 附录C | Codex 5.6 Terra 分阶段实施路线 |

交付基线 基础包的 Mock 模式必须能完整跑通从 Market → Universe → Pool → EIP → AI → Entry → Fill → Position → TP → Experience。生产阶段只替换和强化外部依赖层，不重新定义业务状态机。

版本：3.0.0

日期：2026-08-23

定位：多币种智能机会竞争、专业 AI 入场判断、确定性 Maker 执行、持仓隔离与 TP 守护

## 1. 产品目标

V3 的核心不是让每个交易对各自循环，也不是让 AI 直接控制交易所。系统持续维护一个有限的“高价值候选工作集”，把 GPU 算力集中到当前最值得研究的标的，再由 27B PRIMARY_BRAIN 输出入场方向与可接受价格区间，最终订单价格、数量、杠杆、Maker 合规、TTL、TP 与对账全部由确定性代码负责。

最终闭环：

Market Data Hub -> Universe Selector -> Eligibility Gate -> Opportunity Ranking -> Dynamic Trading Pool -> B580 / 9B Scout -> Entry Intelligence Packet (EIP) -> 7900-A / 27B PRIMARY_BRAIN -> 7900-B / 27B PRIMARY_BRAIN / selective review -> PLACE_LONG ¦ PLACE_SHORT ¦ REJECT_CANDIDATE -> Entry Intent: ideal price + acceptable band + 1–5m horizon -> Entry Manager: final Maker price -> PENDING_ENTRY -> POSITION -> TP Guardian -> CLOSED -> symbol becomes eligible again

## 2. 不可违背的系统原则

**默认综合选币偏主流流动性。** 流动性权重最高，热点与资金活跃只是竞争加分，不让低流动性币因为短时剧烈波动占用主脑。

**持仓、活动 Entry 委托、交易池互斥。** 同一 symbol 不能同时属于多个交易阶段。

**15m 是默认方向主证据。** 1m/5m 主要解决时机与价格；4h/1d/1w 仅提高相应证据权重，不构成硬方向封锁。

**AI 只负责入场判断。** AI 不拥有 place/cancel/close/change leverage 等交易写工具。

**AI 决定价格区间，Entry Manager 决定最终 Maker 价格。** 模型不直接构造交易所订单。

**禁止在线 HOLD。** 业务决策协议只有 PLACE_LONG / PLACE_SHORT / REJECT_CANDIDATE。

**订单绝对 TTL 默认 60 分钟。** TTL 是硬上限；期间允许确定性 KEEP/REPRICE/CANCEL，但必须基于价格区间、可达性和事实失效，而不是简单“等了几分钟”。

**自动 TP，人工止损。** 自动执行链不创建止损订单，也不会因亏损、回撤、AI意见自动平仓。

**历史经验进入证据，不直接变成永久方向偏置。** 经验以统计和近期教训进入 EIP。

**浏览器无交易权限。** Dashboard 只访问 Engine API/WS；模型端口、交易所密钥和写权限只在服务器侧。

## 3. 系统分层

### 3.1 Data Plane

职责：交易所行情、K 线、盘口、标记价格、OI、Funding、Taker Buy/Sell、Long/Short、BTC/ETH 全局行情。

生产目标：WS 为主、REST 补洞；所有数据统一时间戳、freshness、source、completeness。

基础包：

MockMarketDataProvider：完整模拟 120+ 标的。

BinancePublicMarketDataProvider：公共 REST 证据适配，适合功能验证；生产需升级为集中式 WS + 缓存。

### 3.2 Intelligence Plane

职责：指标、选币、EIP、9B Scout、27B PRIMARY_BRAIN、只读补证据。

关键输出：EntryIntent，不是 ExchangeOrder。

### 3.3 Execution Plane

职责：Maker 定价、数量合法化、杠杆、挂单、改价、撤单、TTL、成交、持仓、TP、对账。

### 3.4 Experience Plane

职责：交易结果结构化、Symbol/Regime/Execution 经验、平均成交等待、胜率和失败模式。

### 3.5 Presentation Plane

职责：Vue Finance Workspace。页面只消费 `/api/v3` read model 与审计命令，不复制交易算法。

## 4. 智能选币

### 4.1 五种内置模式

| 模式 | 产品含义 | 核心排序 |
| --- | --- | --- |
| 默认·综合 | 默认推荐，明显偏主流高流动性 | Liquidity 35%、Trading Activity 18%、Capital Activity 12%、Technical 18%、Reachability 12%、Data Quality 5% |
| 交易所排名 | 优先主流成交额和交易所排名 | Liquidity 62% + 基本活跃/可达性过滤 |
| 交易活跃 | 偏短周期成交与波动机会 | Trading Activity 40% |
| 资金活跃 | 偏新增资金与衍生品变化 | Capital Activity 40% |
| 自定义交易对 | 仅在用户白名单内部竞争 | 使用默认综合权重，仍执行全部硬过滤 |

### 4.2 Universe Top N

默认 100。它只是观察范围，不等于送入 AI 的数量。

流程：

全市场有效 USDT 永续 -> 模式排序 -> Top N (默认100) -> Eligibility Gate -> Shortlist -> Pool Target (默认8) -> Pool Max (默认12)

### 4.3 Eligibility Gate

以下任一成立直接排除，不允许用低分“勉强通过”：

已有真实持仓；

已有 NEW / WORKING / PARTIALLY_FILLED Entry；

用户排除；

自定义模式下不在白名单；

24h quote volume 低于阈值；

spread 超阈值；

数据完整度低于阈值；

交易规则未知、数量/名义价值无法合法化（生产适配阶段补齐）；

行情 stale 或合约不可交易（生产适配阶段补齐）。

### 4.4 六维机会评分

Liquidity：24h quote volume、spread、盘口深度。

Trading Activity：trade count、5m/15m volume acceleration、ATR%。

Capital Activity：OI Δ、OI value、taker buy/sell、funding、拥挤度。

Technical Opportunity：15m trend strength、MACD、BB、结构、位置。

Execution Reachability：spread、1m/5m ATR、盘口、未来 1–5m 可达带。

Data Quality：freshness、缺失率、同步状态。

分数只回答“谁值得占用 AI 算力”，不直接决定 LONG/SHORT。

## 5. 动态交易池

默认：Pool Target=8，Pool Max=12，27B 最大并行分析=2。

事件驱动补池：

POSITION_OPENED：立即剔除；

ENTRY_ORDER_CREATED：移入 PENDING_ENTRY；

ENTRY_CANCELED/EXPIRED：恢复候选资格并重新评分；

POSITION_CLOSED：恢复候选资格；

CANDIDATE_REJECTED：立即补下一名；

SETTINGS_UPDATED：selectionGeneration +1，重新建立候选集合；

DATA_RECOVERED：重新评估；

更强候选超过池尾 replacementDelta 时，可替换 READY 池尾。

状态机：

AVAILABLE -> SHORTLIST -> POOL -> ANALYZING ^ ¦ ¦ ¦ ¦ reject ¦ approve ¦ v v +---- AVAILABLE PENDING_ENTRY ¦ fill v POSITION ¦ TP filled v CLOSED ¦ +----> AVAILABLE

## 6. 建仓质量与频率

| 预设 | Pool 目标 | 候选门槛 | Evidence | 二次主脑 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认·平衡 | 8 | 中等 | 0.86 | 选择性 | 质量/频率平衡 |
| 频率优先 | 11 | 更宽 | 0.75 | 少量 | 更多机会与挂单 |
| 质量优先 | 5 | 更严 | 0.93 | 更积极 | 更高证据密度、较低频率 |
| 自定义 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 高级控制 |

AI 自报 confidence 不是“质量”的唯一来源。最终还看 evidence completeness、timeframe conflict、reachability 与复核一致性。

## 7. 多周期方向权重

默认权重：

1m: 0.10

5m: 0.20

15m: 1.00

4h: 0.35

1d: 0.20

1w: 0.10

用户选择“15分钟趋势”时提高 15m 权重；选择 4h/日线/周线时只提高对应权重，绝不写成“相反方向禁止入场”。

BTC 与 ETH 构造 Global Regime Card：RISK_ON / RISK_OFF / MIXED / HIGH_VOLATILITY / LOW_VOLATILITY，作为所有候选共享的市场背景。

## 8. 技术指标事实层

V3 核心指标全部提供实际数值与变化，不只给标签：

EMA 8/21/55 + EMA21 slope；

MACD 12/26/9：line、signal、histogram、hist slope、last cross direction/age；

Bollinger 20/2：upper/middle/lower、position、bandwidth；

ATR14 / ATR%；

HH/HL/LH/LL 与 recent swing high/low；

Volume Z-Score；

当前 last/mark/bid/ask/spread/tickSize/stepSize/minQty/minNotional。

## 9. Entry Intelligence Packet (EIP)

每个 Final 判断前构建版本化 EIP 3.0。目标是高密度、可审计、可引用，而不是长篇自然语言。

EIP 八层：

Selection：rank、score、六维构成、selection mode；

Market：Quote + 1m/5m/15m/4h/1d/1w 技术卡；

Microstructure：spread、top depth、microprice、imbalance、1m/5m reachable band；

Derivatives：OI、OI Δ、Funding、Taker Ratio、Long/Short、Top Trader；

Global Regime：BTC/ETH 多周期；

Portfolio：LONG/SHORT 数量、名义敞口、盈利比例、Pending；

Experience：同币/同环境样本、胜率、平均成交等待、近期 lessons；

Evidence：evidenceRefs、completeness、contradictions。

典型 27B 输入预算建议 3K–7K tokens；异常复核 8K–12K。避免固定多轮长链。

## 10. 三 GPU AI Fabric

### B580 / Qwen3.5-9B

职责：Scout。输出 summary、keyEvidence、contradictions、missingEvidence、attentionScore。没有任何建仓或交易权限。

### RX 7900 XTX #1 / Qwen3.8-27B

PRIMARY_BRAIN，对候选输出最终 Entry Intent。

### RX 7900 XTX #2 / Qwen3.8-27B

PRIMARY_BRAIN，与 #1 对称并行。正常情况下同时分析不同 symbol；只有以下情况选择性复核同一候选：

contradictions >= 2；

evidence completeness 低于目标；

confidence 处于中间模糊区；

missing evidence 较多；

用户设置 ALWAYS。

若两个主脑方向冲突，确定性裁决为 REJECT_CANDIDATE，而不是投票强行开仓。

## 11. AI 决策协议

唯一最终决策：

PLACE_LONG

PLACE_SHORT

REJECT_CANDIDATE

PLACE 必须同时返回：

confidence

idealPrice

acceptablePriceRange.min/max

horizonMinutes（1–5）

reachability

directionAnalysis（六周期）

supportingEvidence[]

contradictions[]

missingEvidence[]

evidenceRefs[]

entryInvalidation

reason

允许最多 1 轮、每轮最多 2 个只读补证据请求。允许工具仅为市场/持仓/经验读取；不提供交易写工具。

## 12. Entry Manager

AI 的价格结论不是交易所 price。Entry Manager 每次使用最新盘口执行：

LONG：最终 Maker Buy 必须 `<= bestBid` 且位于 AI acceptable range。

SHORT：最终 Maker Sell 必须 `>= bestAsk` 且位于 AI acceptable range。

生产 Binance 适配应使用交易所 Post-Only 语义（USDⓈ-M 文档当前列出 GTX / Good Till Crossing）并遵守 PRICE_FILTER、LOT_SIZE、MIN_NOTIONAL 等规则。

如果当前 Maker 价格无法落在 AI 区间或 reachability 低于阈值，Entry Manager 拒绝这个 Entry Intent，不替 AI 扩大价格区间。

数量：

notional = configured entryMarginUsd × leverage quantity = notional / makerPrice -> stepSize floor -> minQty / minNotional correction

## 13. Pending Entry 生命周期

创建后从 Trading Pool 移除；

定期复核 reachability 与最新 Maker price；

价格仍在 AI 区间且改善成交概率时允许 REPRICE；

AI 区间明显失效且 reachability 极低时 CANCEL；

到 60 分钟绝对 TTL 必须 EXPIRE；

成交立即进入 POSITION；

取消/过期后重新评分，不直接原位回池。

## 14. 持仓与 TP Guardian

持仓一旦建立：

Universe/Pool 立即排除该 symbol；

Position Service 只维护真实数量、方向、均价、mark、PnL、leverage；

TP Guardian 检查 TP 是否存在、数量是否匹配；

缺失则创建/修复 TP；

TP 成交后记录结果、释放保证金、恢复候选资格。

默认 TP：`PRICE_MOVE_PERCENT`，基础包给出可配置示例值；生产参数必须由用户在测试网与历史结果上确认。

没有自动止损模块。

## 15. Experience Memory

只记录结构化结果，不把完整历史对话塞给模型：

symbol / side / entry / exit / pnl；

regime；

fillMinutes；

sameSymbolWinRate；

sameRegimeWinRate；

averageFillMinutes；

recentLessons。

经验默认不加入 Universe 主评分，只进入 EIP；避免系统长期锁定历史赢家。

## 16. Vue Dashboard 信息架构

视觉定位：主流专业金融 SaaS，浅灰工作区 + 白色金融卡片 + 海军蓝导航；避免工业监控、霓虹、HUD、终端正文。

页面：

**总览**：权益、可用资金、未实现PnL、Pool、GPU、异常、持仓；

**智能选币**：Pool / Universe Top N、六维评分、候选画像；

**市场智能**：完整 EIP、多周期矩阵、资金、盘口、BTC/ETH、反方证据；

**AI 大脑**：三GPU资源、模型职责、Run Trace、tokens/latency/decision；

**持仓**：Position 与 TP 一致性；

**订单**：Entry TTL/Reprice/Reachability、TP；

**交易记忆**：结构化完成样本；

**运行中心**：Market/Pool/AI/Reconciliation/TP 健康；

**系统设置**：完整用户偏好与执行参数。

## 17. 系统设置

### 智能选币

Selection Mode：综合 / 交易所排名 / 交易活跃 / 资金活跃 / 自定义；

Universe Top N：默认100；

Pool Target：默认8；

Pool Max：默认12；

replacementDelta；

customSymbols / excludeSymbols；

minQuoteVolume / maxSpread / minDataCompleteness。

### 建仓质量与频率

默认·平衡；

频率优先；

质量优先；

自定义。

### 方向参考

默认；

15分钟趋势；

4小时趋势；

日线趋势；

周线趋势；

自定义。

所有选项都只是权重策略，没有长周期硬方向否决。

### 杠杆

默认；

10X；

20X；

自定义；

symbol override 在生产适配阶段扩展。

### Entry / TP

entryMarginUsd；

absolute TTL；

review interval；

max reprices；

min reachability；

TP price move %；

TP quantity %。

## 18. API / WS

基础 API：

GET `/api/v3/snapshot`

GET `/api/v3/universe`

GET `/api/v3/pool`

POST `/api/v3/pool/refresh`

GET `/api/v3/brain/resources`

GET `/api/v3/brain/runs`

GET `/api/v3/eip/:symbol`

GET `/api/v3/positions`

GET `/api/v3/orders`

GET `/api/v3/experience`

GET/PUT `/api/v3/settings`

GET `/api/v3/operations/health`

POST `/api/v3/entry/:id/cancel`

POST `/api/v3/tp/:positionId/repair`

WS `/ws`

WS 是实时提示，不是唯一真相；Dashboard 继续周期性 REST reconcile。

## 19. 基础包运行能力

`ZDJ_DATA_MODE=mock` + `ZDJ_AI_MODE=mock` 时，系统不依赖交易所、不依赖GPU模型，也能完整运行：

120+ mock symbols；

真实指标计算；

五种选币模式；

Top N / Pool；

EIP；

9B mock scout；

双27B mock brain pool；

选择性复核；

Maker定价；

Pending / Reprice / TTL；

mock fill；

Position；

TP；

Outcome / Experience；

REST/WS；

Vue 9 页工作台。

## 20. 生产必须补齐的外部依赖

以下内容已经有接口或适配位置，但不能在没有目标账户、测试网和真实模型服务的情况下假装完成：

Binance 私有交易写适配器：签名、持仓模式、GTX/Post-Only、leverage、Entry/Cancel/Replace、TP；

Binance WS Market Data Hub：集中订阅、断线重连、序列校验、REST补洞、限频；

交易所真实 reconciliation：positions/orders/fills/account；

SQLite/PostgreSQL 持久化：settings、orders、positions、AI runs、experience、audit；

Secret Provider：API key/secret 不落前端、不明文日志；

三 GPU 真实 OpenAI-compatible endpoints 的模型/JSON协议/性能验证；

生产进程守护、日志轮转、备份恢复、24h/72h endurance；

精确 TP 参数与 account sizing 生产校准。

这些项目全部在 Codex Terra 实施计划中有独立阶段和退出条件。

## 21. 安全与审计

前端不保存 API Secret；

模型端口只允许 localhost / 内网；

AI Run 记录 packetId、resourceId、model、latency、token、decision；

Entry Intent 记录 brainRunId / packetId；

Exchange Order 记录 intentId；

Position 记录 Entry Order；

TP 记录 positionId；

生产所有写命令必须具有 idempotency key 与 auditId；

日志不得输出密钥。

## 22. 测试体系

### Unit

指标、选币权重、Eligibility、Pool、EIP、方向权重、Maker定价、quantity rules、TP price。

### Contract

EIP 3.0、BrainDecision、REST、WS、Model JSON。

### Integration

Market -> Universe -> Pool -> EIP -> Brain -> Entry -> Fill -> Position -> TP -> Close。

### Failure

AI timeout、GPU offline、WS断线、数据 stale、exchange reject、TP missing、reconciliation drift。

### Endurance

24h shadow；72h simulation；资源泄漏、队列等待、token、数据库增长、日志增长。

## 23. 生产验收指标

Universe Top N 与设置一致；

position / active entry symbol 绝不出现在 Pool；

Pool 自动补充，无长期空槽；

每个 PLACE 决策都有 EIP / evidenceRefs；

27B Final input 证据完整，不再只有简单标签；

PLACE 必须有 1–5m price band；

最终订单价由 Entry Manager 产生且 Post-Only 合规；

60m TTL 100% 生效；

TP missing 自动修复；

自动止损执行次数永远为 0；

双7900有并行吞吐，B580不持有建仓权限；

AI/交易所故障时系统 fail closed，不凭空构造订单；

Dashboard 与 Engine read model 同源。

## 24. 外部技术依据

Vue 官方 TypeScript 指南：`https://vuejs.org/guide/typescript/overview`

Vue Router 官方：`https://router.vuejs.org/`

Binance USDⓈ-M Futures 开发文档：`https://developers.binance.com/en/docs/catalog`

Binance USDⓈ-M 公共定义与交易规则（PRICE_FILTER / LOT_SIZE / MIN_NOTIONAL / GTX 等），2026-06-30 修订页面：`https://developers.binance.com/zh-CN/docs/products/derivatives-trading-usds-futures/common-definition`

生产接入必须以实施当天的官方接口文档和目标账户实测为准。

# 附录 A · V3 基础包实现状态

## 已完整实现（Mock / 本地可运行语义）

系统设置 schema 与持久化 JSON；

五种智能选币模式；

默认综合主流流动性偏置；

Universe Top N、Eligibility、六维评分；

Dynamic Pool Target/Max、补池、池尾替换；

1m/5m/15m/4h/1d/1w 技术指标；

MACD 12/26/9、EMA、BB、ATR、Swing、Volume Z；

EIP 3.0；

BTC/ETH Global Regime；

Portfolio / Experience 证据；

B580 Scout 角色；

双 7900 PRIMARY_BRAIN 调度与选择性复核；

OpenAI-compatible model client；

mock AI client；

read-only evidence request 机制；

PLACE_LONG / PLACE_SHORT / REJECT_CANDIDATE；

AI ideal price / acceptable band / 1–5m horizon；

Entry Manager Maker 定价；

stepSize/minQty/minNotional 基础数量规则；

Pending Entry、Reprice、Range invalidation、60m TTL；

Mock Exchange fill；

Position lifecycle；

TP Guardian；

Trade Outcome / Experience；

Reconciliation drift skeleton；

REST `/api/v3`；

WebSocket `/ws`；

Vue Finance Dashboard 9 页面；

全量系统设置 UI；

Windows install/start/verify scripts。

## 已有接口/基础适配，但生产必须继续完成

`ExternalTradeAdapter`：真实交易所写实现；

`BinancePublicMarketDataProvider`：可做公共 REST 功能验证，生产需换集中 WS Hub；

Reconciliation：接真实交易所持仓/订单/fill事实；

数据库：基础包使用运行内存 + settings JSON，生产需持久化；

Secret Provider：生产密钥管理；

AI 模型服务：需要对8081/8082/8083真实端点完成协议和性能验收；

生产审计命令、idempotency、持仓模式与交易所错误分类；

生产 TP 参数、资金分配、币种规则缓存的最终校准。

任何生产阶段都不得绕过 V3 contracts、状态机和 Entry Intent -> Entry Manager 的权限边界。

# 附录 B · 基础设施与部署

## 服务拓扑

Browser :5173(dev) / :8080(prod) ¦ +-- /api/v3 + /ws v ZDJ Engine :8080 ¦-- Market Data Hub ¦-- Universe / Pool ¦-- EIP Builder ¦-- AI Fabric ¦ ¦-- :8081 B580 / Qwen3.5-9B ¦ ¦-- :8082 7900-A / Qwen3.8-27B ¦ +-- :8083 7900-B / Qwen3.8-27B ¦-- Entry Manager ¦-- Position / TP Guardian ¦-- Reconciliation +-- Persistence / Audit

## 开发模式

Engine: 127.0.0.1:8080

Vue/Vite: 127.0.0.1:5173

Vite `/api` 与 `/ws` 代理到 Engine

`ZDJ_DATA_MODE=mock`

`ZDJ_AI_MODE=mock`

`ZDJ_TRADING_ADAPTER=mock`

## GPU 模式

8081: B580 / 9B Scout

8082: 7900-A / 27B Brain

8083: 7900-B / 27B Brain

所有 endpoint 只允许 Engine 访问；浏览器不直连。

## 生产进程

建议最终拆为：

`zdj-engine`

`zdj-dashboard` 静态文件由 engine/reverse proxy 托管

三个独立模型进程

单独 watchdog / service manager

Windows 可使用 NSSM / WinSW / Task Scheduler 中任一成熟方式；Codex 阶段根据目标主机实际环境选择并记录。

## 数据与备份

生产持久化目录：

`data/state.db`

`data/audit/`

`data/logs/`

`data/backups/`

数据库必须启用事务、WAL、定时 checkpoint、备份与启动完整性检查。

## 网络

Engine 与模型：localhost

Engine 与 Binance：统一代理/直连策略

DNS 与 TLS 证书必须在启动自检中验证

不允许浏览器获取交易所 Secret

## 观测

至少记录：

universe refresh duration

pool replenishment count

EIP build latency/completeness

9B/27B queue wait/latency/input/output tokens

Brain decisions/reject ratio/review ratio

entry reachability/reprice/TTL

fill latency

TP protection latency/missing count

reconciliation drift

REST/WS errors

process memory/CPU/GPU health

# 附录 C · Codex 5.6 Terra 生产化路线

## 0. 使用方式

把 V3 基础包解压成唯一开发主线。Codex 每次只执行一个阶段；阶段未通过退出条件，不进入下一阶段。

每个阶段必须遵循：

调查当前真实代码/配置/运行事实 -> 对照 V3 hard principles -> 找出缺口/风险 -> 实施 -> 定向测试 -> typecheck/test/build -> 真实运行 trace -> 更新 implementation-progress.md

禁止只写计划不实施；禁止为了赶进度伪造“已完成”；外部依赖无法验证时必须保留 fail-closed，并明确证据。

## V3 Hard Principles

综合选币偏主流流动性；

position / active entry / pool symbol 互斥；

15m 默认主方向，4h/1d/1w只加权；

AI 只有 PLACE_LONG / PLACE_SHORT / REJECT_CANDIDATE；

AI给价格区间，Entry Manager给最终Maker价；

B580/9B无建仓权限；双7900/27B对称 PRIMARY_BRAIN；

交易写权限只在确定性 server-side adapter；

Entry绝对TTL默认60分钟；

自动TP；自动止损执行链不存在；

Dashboard不推断交易事实。

## Stage 0 — 基线完整性与可运行性

目标：确认 V3 解压后的 workspace 可安装、typecheck、test、build、Mock 全链路可启动。

工作：

核验 Node/npm 与 workspace；

`npm install`；

修复所有 TypeScript/Vue/build/test 错误；

启动 mock Engine + Dashboard；

调用 smoke endpoints；

运行至少 10 分钟模拟，证明 Universe/Pool/EIP/AI/Entry/Position/TP/Experience 事件发生；

建立 `docs/implementation-progress.md`。

退出：所有脚本 PASS；无静默 exception；Dashboard 9页可打开。

## Stage 1 — 持久化、配置版本与审计

目标：运行重启后不丢失关键事实。

实现：

SQLite（建议 node:sqlite 或经验证驱动）；

settings version；

AI runs / EIP metadata / intents / orders / positions / TP / trade outcomes / audit；

WAL、transaction、checkpoint、启动完整性检查、备份/恢复；

secret 字段绝不进入 DB/log；

repository 层替代直接 Map 为唯一事实持久化边界。

退出：强制终止后重启，状态可恢复；数据库 integrity PASS；备份/恢复 PASS。

## Stage 2 — 生产 Market Data Hub

目标：把实时行情从 REST 拉取样例升级成集中式行情底座。

实现：

Binance USDⓈ-M WS：ticker/book/mark/kline/agg trade 等实际需要流；

REST bootstrap/backfill；

BTC/ETH共享 Regime；

OI/Funding/Taker/LongShort 缓存；

freshness / source / data completeness；

reconnect、sequence/时间校验、代理/DNS/TLS自检；

所有 symbol worker 禁止各自重复开 WS/REST 回补。

退出：100个候选数据持续新鲜；断网/代理恢复后自动收敛；rate-limit稳定。

## Stage 3 — 真实智能选币与动态交易池

目标：让五种模式使用真实市场数据并能解释排名。

实现：

真实 quoteVolume、spread、depth、trade activity、OI变化、taker ratio；

percentile normalization；

综合模式35% liquidity权重；

Top N 默认100；

Pool Target/Max；

持仓/Entry硬排除；

事件驱动补池与池尾替换；

selectionGeneration；

自定义白名单/排除名单。

退出：设置切换后排名变化符合模式；任何 position/active entry symbol 在 pool 中出现次数=0。

## Stage 4 — EIP 专业证据质量

目标：确保27B收到专业、可验证、不过度膨胀的证据。

实现/核验：

EMA/MACD/BB/ATR/Swing/Volume 计算准确性；

1m/5m/15m/4h/1d/1w；

current/mark/bid/ask/orderbook；

derivatives；

BTC/ETH Global Regime；

portfolio exposure / same-direction profitable ratio；

experience summary；

evidenceRefs / contradictions / completeness；

EIP token budget；

数据 stale 时 fail closed。

退出：随机抽20个 EIP 与独立计算对账；27B Final 默认约3K–7K输入而不是空洞标签。

## Stage 5 — 三 GPU 真实模型接入

目标：真实启用 B580 9B Scout + 双7900 27B Brain。

实现：

8081/8082/8083健康检查；

模型名称、context、temperature、JSON输出协议实测；

资源队列与 timeout；

least-loaded dispatch；

两块7900并行不同 symbol；

selective review；

9B 输出不能截断27B原始证据；

malformed JSON / timeout / endpoint down fail closed；

token/latency/queue/tok-s telemetry。

退出：真实 trace 证明9B没有建仓权限、27B是 Final Authority；双7900同时有业务吞吐。

## Stage 6 — Binance 私有交易 Adapter（先测试网）

目标：把 MockExchangeAdapter 替换成可审计的真实 USDⓈ-M 交易写适配器。

实现：

SecretProvider；

server time/recvWindow/signature；

exchangeInfo rules cache；

position mode；

leverage；

Maker LIMIT Post-Only/GTX；

query/cancel/replace；

TP；

account/positions/openOrders/fills；

error taxonomy、retry/idempotency；

所有请求审计，密钥不入日志。

退出：测试网完整 Entry->Fill->Position->TP->Close trace；重复命令不产生重复订单。

## Stage 7 — Entry Manager 生产一致性

目标：确保AI价格带与真实Maker订单之间的边界不可绕过。

核验/强化：

LONG <= bestBid；SHORT >= bestAsk；

final price 必须在 AI range；

tick/step/minQty/minNotional；

quantity = margin × leverage / price；

reachability；

reprice不扩大AI区间；

range invalidation；

60m absolute TTL；

partial fill；

process restart恢复 pending order；

无任何 AI 直接 place/cancel path。

退出：属性测试 + 测试网边界样本全部PASS。

## Stage 8 — Position / TP / Reconciliation

目标：真实持仓只有一个事实源，TP始终可验证。

实现：

positions/orders/fills reconciliation；

TP exists/qty/side/price一致性；

TP missing repair；

重启后恢复；

position opened立即从候选池剔除；

position closed重新获得资格；

自动止损路径扫描结果=0。

退出：故意删除TP能自动恢复；重启/断网后状态收敛；没有重复TP。

## Stage 9 — Dashboard 生产读模型与设置

目标：9页UI完全由真实API/WS驱动。

实现：

统一 read projection；

settings optimistic UI 禁止，保存后以server事实回读；

EIP详情；

AI Run raw input/output可审计但敏感字段脱敏；

GPU telemetry；

Entry TTL/reachability；

Position/TP；

Experience；

WS断开显式 degraded；

REST定期 reconciliation；

金融SaaS视觉一致性与响应式。

退出：浏览器刷新/断WS后状态恢复；所有核心数字与server一致。

## Stage 10 — 安全、故障与可观测性

目标：系统面对网络、GPU、数据和进程故障不会错误交易。

实现：

fail-closed matrix；

structured logs；

metrics；

health/readiness；

DNS/TLS/proxy诊断；

model outage；

exchange rate limit；

data stale；

disk/database；

process supervisor；

log rotation；

backup jobs；

security audit。

退出：注入故障测试通过；不存在“数据不确定但继续开仓”。

## Stage 11 — 24h/72h 运行验收

目标：证明 V3 作为系统而非单次 demo 可以稳定工作。

24h Shadow：真实行情 + 真实AI + 禁止交易写，观察选币/EIP/决策。

72h Testnet：真实行情 + 真实AI + 测试网 Entry/TP。

收集：

candidate turnover；

pool utilization；

decision frequency；

REJECT ratio；

9B/27B latency/tokens；

dual-brain utilization；

Maker reachability/fill latency/reprice/TTL；

TP repair；

reconciliation drift；

memory/db/log增长；

crash/restart。

最终 Go 条件：全部硬原则有自动化证据；所有 P0/P1 缺陷清零；build/test/typecheck PASS；生成完整 provenance。

## 当前交付环境验证说明

本交付环境中 `npm install --ignore-scripts` 因外部依赖下载超时，没有获得完整 node_modules，因此这里不能声称 workspace 已完成真实 `vue-tsc/vitest/vite build`。已执行 TypeScript 语法级解析检查并通过。Stage 0 的第一职责就是在目标 Windows 开发环境完成真实依赖安装、typecheck、test、build 和 Mock 运行闭环；任何错误必须在该阶段修复，不允许跳过。

V3 主线声明 后续开发以本基础包的 contracts、状态机、EIP、AI权限边界、Entry Intent → Entry Manager、Position/TP 与 Vue read model 为主线。外部接入必须通过既定接口完成，并由自动化测试和真实 trace 证明。